**Título del proyecto:** SmartBar

Hoja 1 de 4

**Principales amenazas o riesgos del proyecto:**

[**Definición del producto del proyecto:**](#Project) **(Descripción del producto, servicio o capacidad a generar)**

**Descripción del proyecto: (Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué?)**

**[Propósito o justificación del proyecto:](#Project" \o "The reason the project is being undertaken. May refer to a business case, the organization’s strategic plan, external factors, a contract agreement or any other reason for performing the project.) (SMART)**

PROJECT CHARTER

* Que algún desarrollador se incapacite
* Falta de responsabilidad por parte de las personas involucradas
* Perdida de información por falla del servidor
* No se halla llevado un buen control del tiempo
* La curva de aprendizaje crezca demasiado
* Acceso no autorizado a la aplicación
* Robo de código de acceso a la aplicación
* Pedidos duplicados por error del cliente
* No compatibilidad de la aplicación con algún dispositivo

Es una aplicación web donde se le presentara al cliente los productos que ofrece el establecimiento y a su vez el cliente pueda ir escogiendo lo que va a solicitar a si como su cuenta.

Es una aplicación que hará más rápido el servicio, ya que solo tendrá que ordenar a través de un dispositivo movil y el pedido llegara a directamente al personal del establecimiento los cuales deberán llevar los alimentos solicitados.

Reducirá los costos en la contratación de personal ya que la aplicación facilitara el ordenar alimentos y lo hara de una forma sencilla. Con un servicio más rápido y eficaz se incrementaran los clientes y serán más ingresos para el negocio.

Mejorar la calidad del establecimiento al reducir el retraso que pudiera ocasionar la falta de atención de los meseros o la escacez de los mismos mediante la implementación de una aplicación móvil.

**Administrador del proyecto:** Mario Alberto Badillo Ortiz

**Cliente:**

**Patrocinador del proyecto:** Sweet Club

**Fecha:** 26/08/2015

Hoja 2 de 4

**Hito o evento significativo**

**Fecha programada**

**Objetivos**

**Criterio de éxito**

Gerente del proyecto y Cliente

**Alcance**

Desarrollar una aplicación web que se pueda visualizar en cualquier dispositivo y agilize la atención al cliente

Inicio del proyecto + 15 semana

Presentación de la aplicación al cliente

Inicio del proyecto + 14 semana

Correcciones de la aplicación web

Inicio del proyecto + 13 semana

Pruebas e implementación de la aplicación web

Inicio del proyecto + 12 semanas

Configuración de red y servidor para pruebas

Creación de la aplicación web

Inicio del proyecto + 10 semanas

Inicio del proyecto + 2 semanas

Creación de la base de datos

**[Otros](#Other" \o "There may be additional objectives as well. Some organizations include quality objectives, safety objectives and stakeholder satisfaction objectives.)**

Lider de proyecto

$44,700 pesos

**Costo**

Gerente del proyecto

Terminar el proyecto en 3 meses

**Tiempo**

**Aprobador**

**Presupuesto preliminar del proyecto**[**:**](#Other) **(Personal, Materiales, Máquinas**

* Pago mensual desarrollador ( 3 meses ideal, 3 desarrolladores) $5,000
* Costo de los equipos en los que se desarrollará (3 equipos) $12,000
* Licencia Visual Studio en donde se desarrollara la plataforma $10,000
* Maquina estándar para servidor $6500.
* Router $1,200

**Interesados**

**[Manejo del presupuesto y variaciones:](#BudgetManagement" \o "Budget management refers to the ability of the project manager to commit, manage, and control project funds. Variance refers to the variance level that require escalation for approval or rebaselining.)**

**Autoridad del Administrador del Proyecto**

[**Decisiones del personal:**](#Staffing)

Coordinador de Recursos Humanos/ Desarrollador

Maria Imelda Castro Flores

Patrocinador

Coordinador de Recursos Humanos

Administrador de Proyecto/ Desarrollador

Mario Alberto Badillo Ortiz

Patrocinador

Desarrollador

Priscila Miroslava Villela Yañez

Hoja 3 de 4

**Rol**

**[Aprobaciones:](#Approvals" \o "The name, position and authority of the person who oversees the project manager for the purposes of the project. Common types of authority include the ability to approve changes, determine acceptable variance limits, impact inter-project conflicts and cham)**

**Fecha**

Nombre del patrocinador del proyecto

Firma del administrador del proyecto

[**Resolución de conflictos:**](#ConflictResolution)

[**Decisiones técnicas:**](#TechnicalDecisions)

Firma del patrocinador del proyecto

Hoja 4 de 4

Administrador del proyecto

Desarrollador del proyecto

**Fecha**

Nombre del administrador del proyecto